**ToolsForEver**

07-01-2015

**Kwaliteitshandboek**

**Voorraadbeheersysteem**

**Ruud Vissers – Jorie de Man**

# Inhoudsopgave

Inhoud

[Inhoudsopgave 2](#_Toc408391560)

[Planning 3](#_Toc408391561)

[Realisatie 4](#_Toc408391562)

[Mogelijke oplossingen tickets 5](#_Toc408391563)

[Wijzigingen 6](#_Toc408391564)

# Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning van de realisatie** | | | |
| **Pagina** | **Programmeur** | **Van** | **Tot** |
| Hoofdpagina | Jorie | 9-12-2014 | 9-12-2014 |
| Contactenpagina | Ruud | 9-12-2014 | 9-12-2014 |
| Overzicht locaties | Ruud | 9-12-2014 | 9-12-2014 |
| Locatie toevoegen | Ruud | 9-12-2014 | 9-12-2014 |
| Locatie Wijzigen | Ruud | 9-12-2014 | 9-12-2014 |
| Locatie verwijderen | Ruud | 9-12-2014 | 9-12-2014 |
| Overzicht voorraad\*\*\* | Jorie | 10-12-2014 | 10-12-2014 |
| Product toevoegen | Jorie | 10-12-2014 | 10-12-2014 |
| Product wijzigen | Jorie | 10-12-2014 | 10-12-2014 |
| Product verwijderen | Jorie | 10-12-2014 | 10-12-2014 |
| Overzicht fabrieken | Jorie | 9-12-2014 | 9-12-2014 |
| Fabriek toevoegen | Jorie | 9-12-2014 | 9-12-2014 |
| Fabriek wijzigen | Jorie | 9-12-2014 | 9-12-2014 |
| Fabriek verwijderen | Jorie | 9-12-2014 | 9-12-2014 |
| Product en locatie zoeken | Jorie | 10-12-2014 | 10-12-2014 |
| Medewerker toevoegen | Ruud | 9-12-2014 | 9-12-2014 |
| Medewerker wijzigen | Ruud | 9-12-2014 | 9-12-2014 |
| Medewerker verwijderen | Ruud | 9-12-2014 | 9-12-2014 |
| Bugs fixen | Ruud + Jorie | 10-12-2014 | 10-12-2014 |

# Realisatie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Realisatie** | | |
| **Pagina** | **Programmeur** | **Klaar op** |
| Hoofdpagina | Jorie | 9-12-2014 |
| Contactenpagina | Ruud | 9-12-2014 |
| Overzicht locaties | Ruud | 9-12-2014 |
| Locatie toevoegen | Ruud | 9-12-2014 |
| Locatie wijzigen | Ruud | 9-12-2014 |
| Locatie verwijderen | Ruud | 9-12-2014 |
| Overzicht voorraad | Jorie | 10-12-2014 |
| Product toevoegen | Jorie | 10-12-2014 |
| Product wijzigen | Jorie | 10-12-2014 |
| Product verwijderen | Jorie | 10-12-2014 |
| Overzicht fabrieken | Jorie | 9-12-2014 |
| Fabriek toevoegen | Jorie | 9-12-2014 |
| Fabriek wijzigen | Jorie | 9-12-2014 |
| Fabriek verwijderen | Jorie | 9-12-2014 |
| Product en locatie zoeken | Jorie | 10-12-2014 |
| Medewerker toevoegen | Ruud | 9-12-2014 |
| Medewerker wijzigen | Ruud | 9-12-2014 |
| Medewerker verwijderen | Ruud | 9-12-2014 |
| Bugs fixen | Ruud + Jorie | 11-12-2014 |

# Mogelijke oplossingen tickets

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ticketnummer** | **Contactpersoon** | **Omschrijving** | **Oplossing** |
| 1 | Dhr. Norton | Niet kunnen verwijderen van producten indien nog voorraad aanwezig | Programma laten kijken of er een voorraad regel gevonden kan worden, zo ja dan niet verwijderen. |
| 2 | Dhr. Norton | Er moeten nieuwe producten toegevoegd worden | Nieuwe fabrieken aanmaken. Nieuwe locatie aanmaken en producten toegevoegd met aangeleverde data. |
| 3 | Dhr. Norton | Bij elk formulier moet er nu zowel boven als onder een knop komen | Extra knoppen naar wens neerzetten. |
| 4 | Dhr. Norton | Nieuw logo op website en in het systeem | Nieuw logo in de applicatie zetten. |
| 5 | Dhr. Norton | Foto nieuwe locatie + nieuwe contactgegevens | Nieuwe foto op de homepagina samen met de nieuwe contactgegevens |
| 6 | Dhr. Norton | Gebruikersrechten | Aan de hand van de rollen kijken of een gebruiker wel of niet op een pagina mag komen |

# Wijzigingen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wijzigingen** | | | | |  |
| **Naam bestand** | **Programmeur** | **Van** | **Tot** | **Wijziging** | **Ticketnr.** |
| Functions/Products.php | Ruud/Jorie | 9:30 | 10:00 | Check gemaakt om te kijken of er voorraad aanwezig is. | 1 |
| Producten/overzicht.php  Locaties/overzicht.php  Fabrieken/overzicht.php | Jorie | 10:00 | 10:30 | Locatie, fabrieken en producten toegevoegd | 2 |
| Gebruikers/edit.php  Gebruikers/add.php  Producten/edit.php  Producten/add.php  Locaties/edit.php  Locaties/add.php  Fabrieken/edit.php  Fabrieken/add.php | Ruud | 10:30 | 11:00 | Plaatsing extra knoppen | 3 |
| Index.php  Header.php | Ruud | 11:30 | 12:00 | Logo’s aanpassen | 4 |
| Homepage / Index.php | Jorie | 11:30 | 12:00 | Foto nieuwe locatie + contactgegevens | 5 |
| Menu.php | Jorie | 12:30 | 13:00 | Gebruikersrechten | 6 |