|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taken | Datum | Begintijd | Eindtijd | Betrokken personen/functies |
| Lijst benodigde software | 01/12/2014 | 09:00 | 09:15 | Ontwikkelaar,  S. van Someren |
| Lijst benodigde hardware | 01/12/2014 | 09:15 | 09:30 | Ontwikkelaar,  S. van Someren |
| Beschrijving consequenties implementatie | 01/12/2014 | 09;30 | 10:00 | Ontwikkelaar,  S. van Someren |
| Installeren benodigde programma's | 01/12/2014 | 10:00 | 11:00 | S. van Someren |
| Installeren/inrichten webapplicatie | 01/12/2014 | 10;00 | 11:00 | Ontwikkelaar |
| Database inrichten/uploaden | 01/12/2014 | 11:00 | 11:30 | Ontwikkelaar |
| Aanpassen omgevingsgerichte code (database, .htaccess) | 01/12/2014 | 11:30 | 12:30 | Ontwikkelaar |
| Controleren applicatie | 01/12/2014 | 13:00 | 14:00 | Ontwikkelaar,  S. van Someren ,  Gebruikers |
| Wijzigen fouten in applicatie | 01/12/2014 | 14:00 | 15:00 | Ontwikkelaar |
| Schrijven instructies gebruikers | 01/12/2014 | 15:00 | 16:00 | Ontwikkelaar |
| Voorlichten instructies gebruikers | 02/12/2014 | 09:00 | 10:00 | Ontwikkelaar,  S. van Someren , Gebruikers |
| Eindrapport | 02/12/2014 | 10:00 | 12:00 | Ontwikkelaar |

# Planning