**ToolsForEver**

04-12-14

**Plan van aanpak**

**Voorraadbeheersysteem**

**Ruud Vissers – Jorie de Man**

# Inhoudsopgave

Inhoud

[Inhoudsopgave 2](#_Toc405469098)

[Inleiding 3](#_Toc405469099)

[Doelstelling 3](#_Toc405469100)

[Omschrijving project 3](#_Toc405469101)

[Leden van projectgroep 3](#_Toc405469102)

[Benodigdheden 3](#_Toc405469103)

[Takenlijst 4](#_Toc405469104)

[Planning 5](#_Toc405469105)

# Inleiding

ToolsForEver is een groothandel in gereedschappen, met momenteel 3 locaties in Nederland en een groot assortiment is het fijn om te weten wat er op voorraad is.  
Omdat het voorraadsysteembeheer dat momenteel gebruikt wordt verouderd is en voorraden slechts op een locatie kan worden bijgehouden is er bij ToolsForEver besloten om een nieuw systeem te laten realiseren.

Hiervoor kwamen zij uit bij FastDevelopment, die een projectgroep heeft samengesteld om aan de hand van het oude systeem verbeteringen en uitbreidingen te realiseren.

# Doelstelling

Het doel van het systeem is om makkelijk de voorraad te kunnen beheren, en makkelijk de gegevens in kunnen zien. Ook moet er een duidelijk rapport kunnen worden gegenereerd waarop de voorraad per locatie te vinden is.

# Omschrijving project

Om het project tot succes te brengen maken wij gebruik van een functioneel en technisch ontwerp.  
Aan de hand van deze documenten kan er ingezien wordt wat er gaat gebeuren.

De samengestelde projectgroep zal ook aan hand van deze documenten de applicatie realiseren.

Buiten het beheren van de voorraad en artikelen is het de bedoeling dat er ook overzichten gegenereerd kunnen worden, denk hierbij aan bijvoorbeeld voorraad per locatie, mutaties per periode.

# Leden van projectgroep

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Functie** | **E-mail adres** | **telefoonnummer** |
| Jorie de Man | PHP programmeur | [Jorie@tipcon.nl](mailto:Jorie@tipcon.nl) | 06-24531871 |
| Ruud Vissers | PHP programmeur | [ruudvissers@hotmail.com](mailto:ruudvissers@hotmail.com) | 06-46970057 |
| T. Halvers | Projectleider | N.v.t. | N.v.t. |
| P. Norton | Opdrachtgever | N.v.t. | N.v.t. |

# Benodigdheden

Hardware:

* Computer met randapparatuur
* Printer
* Telefoon (klant contact)

Software:

* Text editor
* Webserver
* Versiebeheer
* Microsoft Office pakket

# Takenlijst

1. Ontwerp
   1. Design website
   2. Design admin template
   3. Design formulieren (wijzigen, toevoegen en verwijderen)
   4. Design rapporten
2. Realisatie
   1. Opzet website
      1. Locaties
      2. Contact
   2. Opzet admin
      1. Gebruikers
         1. Toevoegen
         2. Wijzigen
         3. Verwijderen
      2. Artikelen
         1. Toevoegen
         2. Wijzigen
         3. Verwijderen
      3. Locaties
         1. Toevoegen
         2. Wijzigen
         3. Verwijderen
      4. Voorraad
         1. Bestellijst
         2. Voorraad per locatie
      5. Administratie
         1. Overzicht mutaties
         2. Overzicht voorraad
   3. Testen
      1. Testplan
      2. Uitvoeren testplan
      3. Nazorg
3. Implementatie
   1. Voorbereiden project op live omgeving
      1. Plaatjes
      2. Verwijzingen naar andere pagina’s
   2. Overzetten database
   3. Website live zetten
   4. Live omgeving testen
      1. Door ontwikkelaar
      2. Door klant

# Planning



